|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  ỦY BAN NHÂN DÂN**TỈNH NINH THUẬN** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /KH-UBND |  |  *Ninh Thuận, ngày tháng 7 năm 2024* |

**(Dự thảo)**

**KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện thí điểm** **cấp phiếu Lý lịch tư pháp**

**trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID**

Căn cứ Công văn số 4031/TCTTKĐA ngày 20/5/2024 của Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ về việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; Công văn số 3379/BTP - TTLLTPQG ngày 19/6/2024 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng lộ trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID;

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số [23/CT-TTg](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/chi-thi-23-ct-ttg-2023-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cap-phieu-ly-lich-tu-phap-572073.aspx) ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023; Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID (viết tắt là VNeID) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

a) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, tránh lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.

b) Người dân sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bản giấy Căn cước công dân gắn chip để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đăng ký trên VNeID. Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Ninh Thuận; công dân, tổ chức có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

c) Thông qua thực hiện thí điểm để đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp (nếu có); góp phần cao hiệu quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID trên cả nước và địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

**2. Yêu cầu**

Việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử phải được thực hiện nghiêm túc theo Quy trình số 9118/QLHC- TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp, về thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VneID; bảo đảm đúng mục đích và triển khai đúng tiến độ đề ra.

**II. NỘI DUNG**

1. Thực hiệnkết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với phần mềm Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp, VNeID của Bộ Công an, để đảm bảo Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Ninh Thuận được tích hợp vận hành ổn định, thông suốt.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong quý III/2024.

2. Đề xuất, tham mưu bố trí về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong thực hiện việc hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong quý III/2024.

3. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin liên quan việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong quý III/2024.

4. Tiếp tục tuyên truyền và thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID.

- Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong quý III và IV/2024.

Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp đảm bảo theo quy định.

5.Thực hiện giải quyết thí điểm yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID theo Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện thí điểm: trong 03 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 (*sau khi các cơ quan liên quan hoàn thành việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của với phần mềm Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp và ứng dụng VNeID của Bộ Công an* *theo Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG*).

6. Tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện sau thời gian thí điểm, làm cơ sở đề xuất triển khai chính thức thực hiện việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: sau 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thí điểm nêu tại Khoản 5 Mục II Kế hoạch này.

7. Hướng dẫn các đơn vị có liên quan lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm thực hiện và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh các nội dung phát sinh, khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành cấp trên.

2. Trên cơ sở nội dung nêu tại Khoản 1 Mục II Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thực hiện và thông tin kết quả thực hiện về Sở Tư pháp, để có đầy đủ điều kiện thực hiện giải quyết thí điểm yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID theo Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG và các văn bản hướng dẫn có liên quan đảm bảo đúng tiến độ.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung nêu tại Kế hoạch để chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Cục Cảnh sát QLHCVTTXH - Bộ Công an;- Trung tâm LLTPQG - Bộ Tư pháp;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;- Công an tỉnh;- UBND cấp huyện, cấp xã;- Lưu: VPUB, VT, TCD. | **CHỦ TỊCH****Trần Quốc Nam** |